湖南省湘澧盐化有限责任公司

包装厂ABB机械手、蜘蛛手例行维护保养

询价采购文件

湖南省湘澧盐化有限责任公司

2025年10月  日

包装厂ABB机械手、蜘蛛手例行维护保养

报价须知

各报价单位：

包装厂机械手、蜘蛛手为进口ABB公司产品，根据ABB公司相关维护保养手册规定，今年包装厂共计11台机械手、蜘蛛手需要维护保养。针对目前的状况，包装厂计划通过对ABB机械手、蜘蛛手进行例行维护保养来解决该运行安全隐患，通过比价采购确定施工方。

一、工程概况

- 1、项目名称：包装厂ABB机械手、蜘蛛手例行维护保养

- 2、招标控制价：5万元，工程量清单见附件

3、施工内容：

| - 类 型 | - 维保明细 | - 备注 |
| --- | --- | --- |
| - ABB | - 更换油脂 | - ABB660机械手 2台 - ABB460机械手 1台 - ABB360蜘蛛手 8台 |
|  | - 更换电池 |  |
|  | - 更换风扇 |  |
|  | - 更换触点 |  |
|  | - 本体清洁 |  |
|  | - 控制柜清洁 |  |
|  | - 刹车及线缆检查 |  |
|  | - 控制柜线缆检查 |  |
|  | - 底座及工具端检查 |  |
|  | - 电机及齿轮箱检查 |  |

该项目主要施工内容对对ABB机械手、蜘蛛手进行例行维护保养；施工期间，现场施工人员必须严格遵守湘澧盐化公司规章制度，不得影响盐化公司的正常生产运行，施工单位做好施工范围内的安全防护，预防安全隐患。

- 4、施工工期： 招标人通知投标人进场施工之日起5天内完成。

5、资质要求：资质要求为营业执照经营范围含有工业机器人，采用最低价中标方式获得我公司机器人维保资格。

6、质量要求：本次维保按照维保明细操作，所有更换的备件质保期12个月，属人为操作失误造成的更换件损坏除外。

7、竣工验收：施工方单位按照我单位要求将该项目完成并将现场整理整洁后，申请竣工验收，我单位组织相关人员进行竣工验收。

二、递交报价资料的要求及条件

1、投标人必须提供资质文件及授权书等，均需加盖公章。递交的报价函必须盖单位公章，并与资格文件一同密封完好，在封口处贴封条加盖公章。

三、工期违约责任的划分：

因发包人原因导致工期延误的其他情形：发包人适当延长工期，不承担投标人的经济损失。

因投标人原因导致工期延误：

（1）逾期竣工的第一周到第二周内，工期每延误一天罚款合同金额的0.1%；

（2）逾期竣工的第三周到第四周内，工期每延误一天罚款合同金额的0.2%；

（3）逾期竣工从第五周起，工期每延误一天罚款合同金额的0.5%。

因投标人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同金额的10% 。逾期竣工违约金的支付不能免除投标人继续履行合同的义务。

四、现场踏勘

1、投标方对施工现场自行进行实际考察，以便投标方获取自己所需的所有资料，现场考察所发生费用由投标方自行承担。

2、招标方不组织进行现场考察，向投标方提供的有关资料和数据，是招标方现有的能使投标方利用的资料。招标方对投标方由此做出的推论、理解和结论概不负责。

五、询价采购方式

1、资格评审：投标人必须按照招标文件要求提供相应资质文件及授权书等，均需加盖公章，评审合格进入比价环节。

2、招标控制价：5万元。投标人报价函价格在招标控制价以下视为有效报价，在招标控制价以上则视为无效报价。

3、有效报价由低往高排列名次，最低价格为第一名，依此类推。推荐第一名为中标候选人。

六、报价资料递交地点和截止时间及比价方式

1、综合评定资料递送地点及截止时间：参与比价招标的单位于2025年11月 日16时前将资料递交至湖南省湘澧盐化有限责任公司包装厂。

2、比价方式及时间：①湖南省湘澧盐化有限责任公司按公司相关规定成立评标小组②2025年11月 日16：00时，由工作人员现场拆封各单位报价资料，评标小组对各报价单位进行资格及形式审查，并公布报价结果

3、中标方确定后，招标人通知中标方签订施工合同和安全协议。中标方接建设单位书面通知后，进场施工。

七、付款方式

合同签订后7个工作日内支付合同金额的30%预付款；待工程竣工验收合格后，支付至合同金额的95%；余下的结算总价款5%作为质保金，质保期自工程竣工验收合格之日起一年，质保期满无质量问题且办理完质保验收手续后7个工作日内一次性无息付清。每次付款乙方开具相应金额的增值税专用发票，税率13%。

八：其他

1、因特殊情况比价时间需变更的，湘澧盐化有限责任公司根据情况另行通知。

2、本次通知解释权归湘澧盐化有限责任公司包装厂。

联系方式：蒋先生  13873668804

包装厂

2025年10月 日

湖南省湘澧盐化有限责任公司

- 包装厂ABB机械手、蜘蛛手例行维护保养

响应文件

响应供应商：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字）

年   月   日

目录

- 1、报价函........................................................................................................................... ..n

- 2、营业执照及资质文件..................................................................................................... .n

- 3、法人身份证明文件...........................................................................................................n

- 4、法人代表授权书...............................................................................................................n

5、服务承诺书..................................... ................. ............. ............. ................. ......... ........n

### 报   价  函

工程名称：包装厂ABB机械手、蜘蛛手例行维护保养

建设单位名称：湖南省湘澧盐化有限责任公司

报价单位：

报价（含13%增值税）大写：                        人民币

小写：                        人民币

工期响应：        天

报价单位（盖章）：

法人代表（签字）：

联系电话：

年    月    日

### 营业执照及资质文件

# 备注：供应商应提供有效期内营业执照及资质文件复印件并加盖公章。

### 法人身份证明文件

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：

经营期限：

经营范围：

姓名：         性别：     年龄：        职务：

系    （投标人名称     ）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

| 身份证正反面扫描件 |  |
| --- | --- |

投标人：（单位公章）

年    月    日

### 法人代表授权书

致：湖南省湘盐化有限责任公司

本人作为的法定代表人，在此授权我公司       ，其身份证号码：                   ，作为我的合法的授权代表，以我的名义并代表我公司全权处理项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

本授权书期限自      年   月    日起至     年    月    日止。

在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

| 身份证正反面扫描件 |  |
| --- | --- |

授权代表：（签字）

身份证号码：                     职务：

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字）

授权委托日期：     年     月      日

### 服务承诺书

本公司郑重承诺：

1、保证成交后不转包、不分包；

2、保证成交后，按照询价采购文件要求及合同要求提供合格的施工服务，工程符合国家、行业及湖南省湘澧盐化有限责任公司有关施工质量验收规范、技术规范、技术标准、规程、文件等相关规定和要求，并达到合格标准。

3、保证合同期内，按采购方下达的任务及工期按时相关工作任务，否则造成的损失由我方承担。

4、保证成交后，我单位做到现场文明施工，安全施工。进场作业人员严格满足采购方要求的人员资格条件及执行安全生产制度及操作规程。

5、保证成交后，我单位作业人员严格执行采购方的各种现场管理制度。

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字）

年 月 日