湖南省湘澧盐化有限责任公司

《湘澧盐化提质升级技术改造项目-循环流化床锅炉升级改造》-岩土工程勘察

第二次询价招标文件

各报价单位：

 我公司拟在现热电厂2#区域新建一座锅炉厂房，根据设计要求，需对建设范围场坪进行地质勘察，为项目土建建设提供依据，为此进行比价确定勘察单位。

1. 工程概况
2. 工程名称：《湘澧盐化提质升级技术改造项目-循环流化 床锅炉升级改造》岩土工程勘察
3. 施工内容：根据地勘任务书，预计勘察工程量，在新建厂房区域钻孔 8 点。
4. 工期要求：建设方通知施工方进场之日起15天（日历日）内完工，提交地质勘察报告。
5. 工程建设地点：公司生产厂区内。

5. 本工程控制价为2500元/个点位。

1. 递交报价资料的要求及条件
2. 按建设单位要求的报价函。
3. 投标人必须提供单位营业执照、专业地勘资质。单位法人代表签署的代理人授权委托书（附法人代表及代理人身份证复印件）。

3.不接受被列入失信被执行人、重大违法案件当事人报价。

1. 现场踏勘

 建设方组织现场踏勘，对勘察范围内电力、管网进行现场交底。

1. 比价确定施工方的原则

 本工程在保证安全和保证建设方工期的前提下，以施工单位报送的最低价为选取施工方的原则。

1. 报价注意事项
2. 本工程采用一次性报价机制，不允许多次报价。
3. 投标单位报送的价格必须是含税价（税率6%）。
4. 递交的报价函，文件上必须盖单位公章、侧面齐缝章，并且一同密封完好，在封口处贴封条加盖公章。
5. 报价资料递交地点、截止时间及比价方式
6. 报价资料递交地点及截止时间：报价单位于2025年10月 13日15：00时前将报价资料送至湖南省湘澧盐化有限责任公司科技规划部。
7. 比价方式及时间：2025年 10月13 日15:00时整，湖南省湘澧盐化有限责任公司相关部门代表对各报价单位资料密封情况检查，资质、委托授权书进行审查，公布报价结果，确定比价结果排名，报公司确定工程施工单位。
8. 施工方确定后，建设方书面通知签订施工合同、安全协议、商业伙伴合规承诺书。接建设方书面通知后进场施工。
9. 结算方式

 施工方按照合同约定时间内提供勘察成果报告后，施工方根据建设方财务部门要求，提供建筑专用增值税发票（税率6%），建设方根据合同和发票一次性付全款。

1. 其他

 因特殊情况比价时间需变更的，湖南省湘澧盐化有限责任公司将另行通知。

 联系人：田朝晖（13875180736）

 湖南省湘澧盐化有限责任公司

 科技规划部

 2025年 9 月 30 日

**报价函**

工程名称：湖南省湘澧盐化有限责任公司《湘澧盐化提质升级技术改造项目-循环流化床锅炉升级改造》岩土工程勘察

建设单位名称：湖南省湘澧盐化有限责任公司

报价单位名称：

工程造价（含税6%小写）： （人民币）

 （含税6%大写）：

工期响应：自建设单位通知开工起 天完工。

 报价单位（盖章）：

 （签字）：

 联系电话:

 年 月 日