**湖南省湘澧盐化有限责任公司**

**《采矿许可证》延续登记及配套报告编制、评审备案技术服务项目**

**询价采购公告**

各报价单位：

湖南省湘澧盐化有限责任公司《采矿许可证》延续登记及配套报告编制、评审备案技术服务工作经公司党委办公会议批准同意进行实施，现对该技术服务项目组织询价采购确定技术服务单位。现诚邀具备资质条件的单位参与报价。

**一、项目基本情况：**

1、《矿山生态保护修复方案报告》的编制和评审工作。

2、《矿山生态保护修复分期验收报告》的编制和评审备案工作。

3、《矿山2025年度储量年报》的编制和评审备案。

4、《矿山采矿权延续登记》技术服务工作。

****二、主要服务内容****

1. 《矿山生态保护修复方案报告》内容：根据矿山生态保护修复调查范围，对识别和诊断的生态问题现状，提出生态保护修复思路、目标和措施；对设计的生态保护修复工程进行经费估算及确定基金计提；制定年度修复计划及验收内容。编制《矿山生态保护修复方案报告》，通过评审并出具正式的报告成果文件。
2. 《矿山生态保护修复分期验收报告》内容：对以往矿山地质环境评估的情况作进一步的核实；对矿山存在或可能产生的主要地质环境问题作进一步调查了解；核实各个阶段矿山地质环境保护与恢复治理是否完成各项指标；对矿山地质环境现状、新建恢复治理工程作出相关评价；掌握矿山地质环境保护与恢复治理基金的计提和使用情况；征求矿山附近居民、当地政府意见，结合现场调查情况做出验收结论。通过评审备案并出具正式的报告成果文件。
3. 《矿山2025年度储量年报》内容：现场调查及测量矿山采卤井、正在建设采卤井及矿山年度开采生产井情况，详细调查矿山以往老采空区、本年度采空区、测量矿山年度采卤情况，矿山地质环境调查、矿山测量及工程测量、确定矿层厚度、品位，估算矿山岩盐矿、钙芒硝矿资源量，完成矿山2025年度储量年报编制及评审备案，并出具正式的报告成果文件。
4. 《矿山采矿权延续登记》内容：进行资料综合整理、汇总，对标湖南省办理采矿权延续登记应提供的资料清单，完成申请办理采矿权延续登记报告、采矿权延续申请登记书、矿山相关技术报告及评审，收集矿产资源规划开发利用与保护规划图（2016年-2020年）、收集相关检测结果及办证因政策变化所需的其他有关资料，完成矿山采矿权延续登记技术服务拿证。

****三、报价人资格要求****

报价人需提供本公司营业执照（业务范围：地质找矿、资源调查、地下资源利用技术服务；地质灾害防治勘查设计、评估、生态环境修复；测绘地理信息）；公司法人身份证明；法人代表授权委托书；承诺书（见附件）。

****四、最高限价以及完成时间****

1、本次询价《采矿许可证》延续登记及配套报告编制、评审备案技术服务服务费的最高限价：肆拾万元整（￥：400000.00），超过最高限价的报价函视为无效报价。

2、该项目总的完成时间截止2026年6月底，（其中2025年12月底完成《矿山地质环境生态保护修复方案》的编制及评审工作；2026年1月完成《矿山生态保护修复分期验收报告》的编制及评审备案工作；2026年1月完成《矿山2025年度储量年报》的编制及评审备案工作；2026年6月完成《采矿许可证》延续登记的资料整理汇总、对标湖南省办理采矿权延续登记应提供的资料清单，获取《采矿许可证》的延续登记工作。）

****五、其他情况说明：****

（1）结算方式：《采矿许可证》延续登记及配套报告编制、评审备案技术服务项目依据上述分项项目成果报告约定交付时间交付后，按合同约定单项价款分期分项支付，报价方需开具增值税专用发票，税率6%。

（2）本次询价在资质符合的条件下采用最低价中标，报价人应在报价截止时间前将相关报价文件密封盖章后寄送到我公司，无需派员到现场参加。我公司将按照相关程序成立评审组对报价文件进行评审，推荐报价最低的为中标第一候选人。

****六、报价截止时间、询价评分时间及地点****

（1）报价截止时间、询价评分时间：2025年8月21日15时，请于此前将报价文件邮寄到我公司。

（2）询价地点：湖南省湘澧盐化有限责任公司司务会议室

****七、联系方式****

招标人名称：湖南省湘澧盐化有限责任公司

地址：常德市津市市襄阳街办事处盐矿社区

联系人：毛劲松

电话：13875014910

湖南省湘澧盐化有限责任公司采卤厂

2025年8月15日

**湖南省湘澧盐化有限责任公司**

**《采矿许可证》延续登记及配套报告编制、评审备案技术服务项目**

**响应文件**

**响应供应商：(盖单位章）**

**目** **录**

**1 、报 价 函**  **…………………………………………………………………… 5**

**2、营业执照及资质文件…………………………………………………………………… 6**

**3、法人身份证明文件……………………………………………………………………… 7**

**4、法人代表授权书** **……………………………………………………………………………8**

**5、技术服务项目清单…………………………………………………………………………9**

**报** **价** **函**

**项目名称：《采矿许可证》延续登记及配套报告编制、评审备案技术服务**

建设单位名称：湖南省湘澧盐化有限责任公司

报价单位：

报价(含6%增值税)大写： 人民币

小写： 人民币

工期响应： 天

**报价单位(盖章):**

**法人代表(签字):**

**联系电话：**

**年** **月**

**法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：(签字)**

**年** **月** **日**

**营业执照及资质文件**

**备注：供应商应提供有效期内营业执照及资质文件复印件并加盖公章。**

**法人身份证明文件**

**供应商名称** **：**

注册号 ：

注册地址 ：

成立时间 ：

经营期限 ：

经 营 范 围 ：

姓 名 ： 性 别 ： **年** **龄** **：** **职** **务** **：** 系 ( 投 标 人 名 称 ) 的 法 定 代 表 人 ( 单 位 负 责 人 ) 。

特此证明 。

|  |  |
| --- | --- |
| 身份证正反面扫描件 |  |

**投标人：(单位公章)**

年 月 日

**法人代表授权书**

致：湖南省湘盐化有限责任公司

本人作为的法定代表人，在此授权我公司 ,其身份证号码： ,作为我的合法的授权代表，以我的名义并代表我公司全权处理项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

本授权书期限自 年 月 日 起至 年 月 日 止 。

在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授 权人予以认可。授权代表无权转让委托权，特此委托。

|  |  |
| --- | --- |
| 身份证正反面扫描件 |  |

授权代表：(签字)

身份证号码： 职务：

供应商： (盖章)

**技术服务项目清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称**：**湘澧盐化有限责任公司《采矿许可证》延续登记及配套报告编制、评审备案技术服务项目** | | | 第1页 共1页 | |
| **序号** | **技 术 服 务 项 目 名 称** | **技 术 服 务 内 容** | **金 额（万元）** | **备 注** |
| **1** | 矿山生态保护修复方案 | 参考《关于进一步加强新建和生产矿山生态保护修复工作的通知》（湘自资办发〔2021〕39号）、《湖南省国土空间生态保护修复项目预算编制指导意见》（湘自资办发〔2022〕28号）等相关文件及标准，根据矿山生态保护修复调查范围，对识别和诊断的生态问题现状，提出生态保护修复思路、目标和措施；对设计的生态保护修复工程进行经费估算及确定基金计提；并制定年度修复计划及验收内容。 |  |  |
| **2** | 矿山生态保护修复分期验报告 | 参考《矿山地质环境保护与恢复治理验收标准》（DB43/T 1393-2018）文件及调查工作量，对以往矿山地质环境评估的情况作进一步的核实；对矿山存在或可能产生的主要地质环境问题作进一步调查了解；核实各个阶段矿山地质环境保护与恢复治理是否完成各项指标；对矿山地质环境现状、新建恢复治理工程作出相关评价；掌握矿山地质环境保护与恢复治理基金的计提和使用情况；征求矿山附近居民、当地政府意见，结合现场调查情况做出验收结论。 |  |  |
| **3** | 矿山2025年度储量年报 | 现场调查及测量矿山采卤井、正在建设采卤井及矿山年度开采生产井情况，详细调查矿山以往老采空区、本年度采空区、测量矿山年度采卤情况，矿山地质环境调查、矿山测量及工程测量、确定矿层厚度、品位，估算矿山岩盐矿、钙芒硝矿资源量，完成矿山2025年度储量年报编制及评审备案。 |  |  |
| **4** | 矿山采矿权延续登记 | 进行资料综合整理、汇总，对标湖南省办理采矿权延续登记应提供的资料清单，完成申请办理采矿权延续登记报告、采矿权延续申请登记书、矿山相关技术报告及评审，收集矿产资源规划开发利用与保护规划图（2016年-2020年）、收集相关检测结果及办证因政策变化所需的其他有关资料，完成矿山采矿权延续登记技术服务。 |  |  |
|  | **合 计** | |  |  |